| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 25/08/2026 | Jhonatas Kévin de Oliveira Braga | Criação do Termo de Abertura do Projeto (TAP) e definição inicial do escopo. |

# Objetivos deste documento

Este documento visa formalizar o início do desenvolvimento da plataforma GreenTech, alinhando a visão da equipe técnica e estabelecendo as diretrizes fundamentais do projeto. Seu propósito é documentar o escopo preliminar — incluindo os requisitos iniciais de software e hardware, os principais marcos de entrega, além das premissas e restrições — garantindo uma base sólida e estruturada para a execução das atividades.

# Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente, o agronegócio enfrenta problemas reais e urgentes, como o desperdício de água e fertilizantes, a perda de produção, a falta de controle de pragas e dificuldades no planejamento das safras. O projeto GreenTech justifica-se pela necessidade de mitigar esses problemas por meio da modernização tecnológica, atuando como um ERP agrícola avançado. A iniciativa alinha-se diretamente à ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), impulsionando a transição para uma agricultura inteligente e sustentável.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

- Specific (Específico): Desenvolver o Produto Mínimo Viável (MVP) da plataforma GreenTech, um ERP agrícola com foco em rastreabilidade por lote e criação de um Gêmeo Virtual das estufas.

- Measurable (Mensurável): O sistema deve ser capaz de ingerir e processar dados em tempo real de sensores IoT (temperatura, umidade, CO₂, luminosidade e pH do solo).

- Assignable (Atribuível): O desenvolvimento será realizado pela equipe de 5 estudantes de Sistemas de Informação.

- Realistic (Realista): A execução é viável através de uma dedicação de 8 horas semanais por membro da equipe, totalizando 640 horas de esforço.

- Time-related (Temporal): O ciclo de desenvolvimento tem a duração estipulada de 4 meses (aproximadamente 16 semanas).

- Critérios de sucesso: Garantir a rastreabilidade total do plantio, geração correta de alertas climáticos automáticos com ações sugeridas no dashboard e pleno funcionamento do protótipo de hardware (telemetria) integrado à aplicação web.

# Produtos e principais requisitos

- Produto de Software: Plataforma Inteligente GreenTech, atuando como ERP agrícola (composto por um Frontend Web responsivo e Backend em Django REST).

- Produto de Hardware: Protótipo IoT de telemetria em tempo real para 1 estufa (equipado com ESP32, Raspberry PI e sensores de umidade e temperatura).

Principais Requisitos Funcionais:

- Gestão segura de acessos com níveis de permissão (Administrador e Usuário) via autenticação JWT (RF01).

- Cadastro completo de safras e plantações vinculadas a setores específicos das estufas (RF02, RF03).

- Monitoramento contínuo de sensores e geração de alertas climáticos automáticos sugerindo ações corretivas (RF04, RF06).

- Rastreabilidade de ponta a ponta de cada lote plantado (RF05).

Principais Requisitos Não Funcionais:

- Processamento de dados com baixa latência/tempo real (RNF01).

- Escalabilidade para suportar aumento no volume de dados, sensores e novas estufas (RNF04).

# Marcos

| Marcos | Previsão |
| --- | --- |
| Entrega do Tema e da Proposta do Projeto Interdisciplinar | 24/08/2026 |
| Entrega do Planejamento do Projeto (Kanban) | 31/08/2026 |
| Entrega da 1ª Fase do Projeto Interdisciplinar | 14/09/2026 |
| Entrega da 2ª Fase do Projeto Interdisciplinar | 05/10/2026 |
| Entrega da 3ª Fase do Projeto Interdisciplinar | 26/10/2026 |
| Entrega Final do Projeto Interdisciplinar | 30/11/2026 |
| Apresentação do Projeto Interdisciplinar para Comunidade Acadêmica e Externa | 07/12/2026 |

# Partes interessadas do Projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto:

| Empresa | Participante (RA/Nome) | Função |
| --- | --- | --- |
| FHO | 116707 – Jhonatas Kévin de Oliveira Braga | POO |
| FHO | 115575 – Fernando Gabriel Perinotto | QA - Scrum Master |
| FHO | 116526 – Felipe Giacomini Cocco | Back-end - Engenharia de IA |
| FHO | 117792 - Samuel Wilson Rufino | Arquiteto de Software |
| FHO | 116852 – Lucas Santos Souza | Front-end |

# Restrições

- Orçamento: Restrição de R$765,00 para a aquisição do kit básico de telemetria (Hardware/IoT) para comprovação do MVP.

- Recursos (Tempo): A capacidade da equipe é limitada a uma dedicação de 8 horas semanais por membro.

- Prazo: O projeto possui um prazo limite e improrrogável de 4 meses (16 semanas) estipulado pelo calendário letivo.

- Escopo: O MVP abrange o hardware para apenas 1 estufa agrícola.

# Premissas

- A equipe terá acesso livre e contínuo às plataformas e ferramentas de desenvolvimento (GitHub, Trello, ambientes Node.js, etc.).

- Os componentes de hardware importados ou comprados (ESP32, Raspberry PI, DHT22) estarão disponíveis e funcionais dentro do prazo.

- Haverá disponibilidade de acesso à internet e estabilidade das APIs meteorológicas externas (ex: OpenWeatherMap, Climatempo) durante a fase de testes e apresent

# Riscos

- Atrasos na entrega física dos componentes de hardware (microcontrolador, Raspberry PI e sensores) impossibilitando a integração IoT a tempo.

- Falhas de comunicação entre o hardware (ESP32) e o banco de dados do Backend (API), causando perda da transmissão em tempo real.

- Eventuais bloqueios de segurança nas rotas ou erros na gestão de tokens (JWT), comprometendo a autenticação de usuários e testes no painel.

# Orçamento do Projeto

O orçamento principal concentra-se nos custos de hardware para a construção do protótipo IoT (MVP de 1 estufa), totalizando R$ 765,00. O custo de software e esforço é absorvido pelas horas acadêmicas da equipe. A composição do fluxo de caixa financeiro é:

- 1x Microcontrolador ESP32 com Wi-Fi: R$ 45,00

- 1x Raspberry PI: R$ 600,00

- 1x Sensor de Temperatura e Umidade (DHT22): R$ 35,00

- 1x Sensor de Umidade de Solo: R$ 15,00

- 1x Módulo Relé: R$ 20,00

- Componentes diversos (Protoboard, Jumpers, Fonte): R$ 50,00

- Total de Saídas Financeiras Previstas: R$ 765,00.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |